На основу члана 99а став 4. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 46/91, 53/93, 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 54/96 и 101/05 - др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

# О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

И ОДРЖАВАЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА

ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за 2010. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Врста водопривредних објеката и радова, као и обим потребних финансијских средстава за изградњу, реконструкцију и одржавање водопривредних објеката и извођење радова утврђени су програмом из члана 1. ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број                    /2010

У Београду, 18. фебруара 2010. године

В Л А Д А

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ –

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ,

ПРОГРАМ

ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА 2010. ГОДИНУ

У 2010. години oбавиће се радови на изградњи, реконструкцији и одржавању следећих водопривредних објеката: вишенаменских брана и акумулација, система за водоснабдевање, постројења за пречишћавање отпадних вода, објеката за одбрану од поплава.

Такође, у 2010. години изводиће се радови на спровођењу одбране од поплава и леда, противерозиони радови, радови на изради студија и пројеката, на утврђивању квалитета вода, на отклањању хаваријских загађења, као и послови који произлазе из међународне сарадње.

Сва средства утврђена овим програмом распоређују се по равномерној динамици.

Наведени објекти и радови и износ средстава за те објекте и радове, дати су у следећој табели:

| Редни број | Објекти и радови | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вишенаменске бране и акумулације | 1.130.000.000 |
| 2. | Водоснабдевање | 1.000.000.000 |
| 3. | Заштита вода | 430.000.000 |
| 4. | Заштита од вода | 1.125.572.919 |
| 5. | Студије, пројекти и припрема инвестиција | 479.000.000 |
| 6. | Међународна сарадња | 180.000.000 |
|  | УКУПНО: | 4.344.572.919 |

Расподела средстава по групама објеката и радова, укључујући и неизмирене обавезе за изведене радове, односно извршене послове из Програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за 2009. годину, вршиће се на следећи начин:

# 1. Вишенаменске бране и акумулације

| Вишенаменске бране и акумулације | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| 1.1. Изградња брана - „Ариље” - профил „Сврачково” - „Ровни” - „Селова” - „Првонек” | 1.095.000.000 |
| 1.2. Одржавање бране - „Александровац” - „Врутци” | 35.000.000 |
| Укупно: | 1.130.000.000 |

У 2010. години обавиће се радови на:

- изградњи бране и акумулације „Ариље” - профил „Сврачково” која је, поред приоритетне намене за водоснабдевање становништва и индустрије насеља у општинама Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац, предвиђена и за производњу електричне енергије, оплемењивање малих вода обезбеђењем гарантованог протока, контролу наноса и ублажавање поплавних таласа. У 2010. години су планирани радови на изградњи приступних саобраћајница, градилишних путева и објеката, дела цевовода сирове воде, далековода, набавка телекомуникационог кабла, спровођење поступка експропријације, и др;

- изградњи бране и акумулације „Ровни”, чија је намена водоснабдевање становништва и индустрије у општинама Ваљево, Мионица, Лајковац, Лазаревац и Уб, обезбеђење гарантованог минималног протока у маловођу, одбрана од поплава, за потребе Јавног предузећа „Електропривреда Србије” и др. У 2010. години су планирани радови на завршетку валобрана са путем преко бране, техничком осматрању, претварању опточног тунела у темељни испуст, изградњи саобраћајница, чишћењу површина будуће акумулације, систему обавештавања и осматрања, антиерозиони радови, повезивању телемерних станица и хидромеханичке и електро опреме, пуњењу акумулације, спровођење поступка експропријације, и др.;

- изградњи бране и акумулације „Селова”, чија је намена водоснабдевање становништва и индустрије у општинама Куршумлија, Прокупље, Блаце, Мерошина, Житорађа и Ниш, заштита од поплава и наноса, обезбеђење гарантованог минималног протока у маловођу, наводњавање, производња електричне енергије и др. У 2010. години су планирани радови на завршетку командне зграде, санацији клизишта иза водозахватне куле, завршетку валобрана и пута преко бране, изради пројекта градилишног пута до Луковске бање, и др.;

- изградњи бране и акумулације „Првонек”, чија је намена водоснабдевање становништва и индустрије у општинама Врање и Бујановац, обезбеђење гарантованог минималног протока у маловођу, одбрана од поплава. У 2010. години су планирани радови на завршетку санације процуривања кроз преградни профил бране, завршетку санација клизишта код водозахватне куле, завршетку радова на ходротехничком уређењу низводно од бране, и др.;

- одржавању бране и акумулације „Александровац”, чија је намена ублажавање поплавног таласа, задржавање наноса и др. У 2010. години су планирани радови на водозахвату и одводу воде из акумулације;

- одржавању бране и акумулације „Врутци”, чија је намена водоснабдевање насеља у граду Ужице и општинама Чајетина и Бајина Башта, оплемењивање малих вода Западне Мораве, као и заштита од поплава града Ужица. У 2010. години су планирани радови на заптивању процуривања кроз тело бране, технички преглед објекта и др.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању изградње и одржавања брана и акумулација „Ариље” - профил „Сврачково” „Ровни”, „Селова”, „Првонек”, „Александровац” и „Врутци” је 100%.

За финансирање изградње и одржавања вишенаменских брана и акумулација, као и за реализацију преузетих а неизмирених обавеза по том основу из 2009. године, планирано је 1.130.000.000 динара.

2. Водоснабдевање

| Назив објекта | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| Изградња и реконструкција објеката за водоснабдевање | 1.000.000.000 |

У 2010. години обавиће се радови на изградњи и реконструкцији објеката (црпних станица, цевовода и резервоара) следећих регионалних система за снабдевање водом:

- Горње - јужноморавски регионални систем водоснабдевања: Пчињски подсистем: општине Бујановац и Врање са акумулације „Првонек”; Бујановац, Прешево, Трговиште са акумулације на реци Пчињи, Подсистем Власинско језеро: општине Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград;

- Доње - јужноморавски регионални систем водоснабдевања: Власински подсистем: општине Власотинце, Бабушница, Црна Трава; Јабланички подсистем: општине Лесковац „Барје”, Дољевац и Бојник „Брестовац”; Лебане и Медвеђа „Кључ”, Топлички подсистем: део града Ниша, општине Дољевац, Мерошина, Житорађа, Прокупље, Блаце и Куршумлија „Селова”; Нишавски подсистем: Ниш, Гаџин Хан, Мерошина, Бела Паланка, Пирот, Димитровград, акумулација „Завој” подземне воде „Медијана”; Моравички подсистем: Соко Бања, Алексинац, Ражањ акумулација „Бован”;

- Западноморавско - рзавски регионални систем водоснабдевања: Подсистем „Увац”: Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница: акумулација „Сјеница” и акумулација „Увац”; Подсистем „Врутци”: Ужице, Чајетина, Бајина Башта, акумулација „Врутци” и акумулација „Златибор”; Подсистем „Рзав”: прва фаза „Ариље”, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац, акумулација „Ариље”, друга фаза: Косјерић, Лајковац, Љиг, Уб, Београд, акумулација „Роге” и акумулација „Орловача”;

- Ибарско - шумадијски регионални систем водоснабдевања: Краљево, Врњачка Бања, Трстеник, Крагујевац, Кнић, Баточина, Рача, Топола, Аранђеловац, акумулација „Гружа”, акумулација „Лопатница”, Рашка, Нови Пазар и Тутин;

- Расинско - поморавски регионални систем водоснабдевања: општине Крушевац, Александровац, Варварин, Ћићевац, део општине Ражањ, Параћин, Ћуприја, Јагодина акумулација „Ћелије”, Деспотовац, Свилајнац, река Црница, река Ресава;

- Тимочки регионални систем водоснабдевања: општине Бор, Зајечар, Бољевац, Неготин и Књажевац, акумулација „Грлиште” и акумулација „Боговина”;

- Млавско - моравски регионални систем водоснабдевања: општине Петровац, Мало Црниће, Пожаревац, Жабари, Велика Плана, Смедеревска Паланка, Смедерево, Велико Градиште, Голубац, Кучево и Мајданпек, подземне воде „Годомин”, подземне воде „Шалинац”, подземне воде „Петка”, акумулација реке Млава и акумулација реке Пек;

- Колубарски регионални систем водоснабдевања: општине Ваљево, Мионица, Лајковац, Лазаревац, Уб акумулација „Ровни”, (друга фаза: акумулације „Увац - Рзав”);

- Савско - београдски регионални систем водоснабдевања: 10 општина Београд и општине Гроцка, Барајево, Сопот, Младеновац и Обреновац, подземне воде Саве, речне воде Саве, речне воде Дунава, подземне воде и речне воде Дрине, подземне воде „Шалинац-Годомин” и речне воде „Увац - Рзав”;

- Мачвански регионални систем водоснабдевања: општине Шабац, Богатић, Лозница, Мали Зворник, Осечина, Љубовија, Владимирци, Коцељева, подземне воде „Бадовинци-Дрина”, подземне воде „Јарак - Сава”, акумулација реке Љубовиђа.

У 2010. години обавиће се и радови на изградњи и реконструкцији објеката за водоснабдевање насеља која се не могу укључити у регионалне системе за снабдевање водом, и то у општинама Ивањица, Бајина Башта, Деспотовац, Крупањ, Свилајнац, Рековац, Брус, Сврљиг, Кладово, Жагубица, Доњи Милановац, Књажевац и Љубовија.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању објеката регионалних система за снабдевање водом, осим дистрибуције воде и објеката за водоснабдевање насеља која се не могу укључити у регионалне системе за снабдевање водом је 70%.

Такође, у 2010. години обавиће се и радови на изградњи објеката водоснабдевања за потребе снабдевања водом добара од националног значаја (манастири и др.).

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању радова на изградњи објеката водоснабдевања за потребе снабдевања водом добара од националног значаја (манастири и др.) је 100%.

За финансирање изградње и реконструкције објеката регионалних система за снабдевање водом, објеката за водоснабдевање насеља која се не могу укључити у регионалне системе за снабдевање водом, објеката водоснабдевања за потребе снабдевања водом добара од националног значаја, као и за реализацију преузетих а неизмирених обавеза по том основу из 2009. године, планирано је укупно 1.000.000.000 динара.

3. Заштита вода

| Објекти-радови | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| 3.1. Изградња и реконструкција постројења за пречишћавање | 418.000.000 |
| 3.2. Активности при хаваријским загађењима | 10.000.000 |
| 3.3. Контрола квалитета вода (мониторинг) | 2.000.000 |
| Укупно: | 430.000.000 |

У 2010. години изводиће се радови на изградњи, реконструкцији и проширењу уређаја и постројења за пречишћавање отпадних вода. Приоритет у финансирању у овој области имаће заштита акумулација које се користе за снабдевање водом, као и финансирање уређаја и постројења за пречишћавање отпадних вода који се налазе узводно од захвата воде за водоснабдевање (захватање из алувиона или из водотока).

Такође, у 2010. години изводиће се радови на изградњи и реконструкцији постројења за пречишћавање отпадних вода који се односе на објекте од националног значаја (манастири и др.), радови на отклањању хаваријских загађења, као и на мониторингу прекограничних вода, вода у зони изворишта првог ранга, изворских вода и подземних вода, које се користе или су планиране да се користе за водоснабдевање.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању је, и то за:

1) изградњу, реконструкцију и проширење уређаја и постројења за пречишћавање отпадних вода 70%;

2) изградњу и реконструкцију постројења за пречишћавање отпадних вода који се односе на објекте од националног значаја (манастири и др.) 100%;

3) спровођење мера при хаваријским загађењима до висине предрачунске вредности радова на отклањању загађења;

4) мониторинг у области заштите вода 100%.

За финансирање изградње, реконструкцију и проширења уређаја и постројења за пречишћавање отпадних вода, изградњу и реконструкцију постројења за пречишћавање отпадних вода који се односе на објекте од националног значаја, спровођења мера при хаваријским загађењима, мониторинга у области заштите вода, као и за реализацију преузетих а неизмирених обавеза по том основу из 2009. године, планирано је укупно 430.000.000 динара.

4. Заштита од вода

| Врста радова | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| 4.1. Одржавање објеката за одбрану од поплава | 711.000.000 |
| - редовно | 630.000.000 |
| - инвестиционо | 81.000.000 |
| 4.2. Изградња и реконструкција објеката за одбрану од поплава | 201.572.919 |
| 4.3. Санација објеката за одбрану од поплава | 90.000.000 |
| 4.4. Одбрана од поплава и леда | 56.000.000 |
| 4.5. Извођење противерозионих радова | 59.000.000 |
| 4.6. Контрола кoличина извађеног материјала из водотока | 8.000.000 |
| Укупно: | 1.125.572.919 |

Редовно одржавање објеката за одбрану од поплава обухвата радове на следећим објектима:

1) насипи;

2) регулисани водотоци и регулационе грађевине;

3) објекти за заштиту од ерозије и бујица;

4) бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава);

5) вишенаменски хидросистеми;

6) опрема за одбрану од поплава;

7) чишћење корита водотокова ради одржавања протицајног профила за велике воде.

За редовно одржавање објеката за одбрану од поплава планирано је 630.000.000 динара.

Инвестиционо одржавање објеката за одбрану од поплава обухвата:

1) инвестиционо одржавање високих брана;

2) инвестиционо одржавање малих брана;

3) инвестиционо одржавање регионалних хидросистема.

За инвестиционо одржавање објеката за одбрану од поплава планирано је 81.000.000 динара.

Укупна финансијска средства за одржавање објеката за одбрану од поплава износе 711.000.000 динара.

За финансирање изградње нових и реконструкције постојећих објеката за одбрану од поплава, у циљу повећања обима и степена заштите брањених подручја од поплава, као и за реализацију преузетих а неизмирених обавеза по том основу из 2009. године, планирано је укупно 201.572.919 динара.

За санацију насталих оштећења на постојећим објектима за одбрану од поплава, ради обезбеђивања спремности и функционалне сигурности објеката за одбрану од поплава наведених у Наредби о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2010. годину („Службени гласник РС”, број 3/2010), планирано је 90.000.000 динара.

Одбрана од поплава и леда обухвата:

1) спровођење одбране од поплава са хитним интервенцијама;

2) одбрану од леда;

3) набавку опреме, алата и материјала;

4) израду прописа којима се уређује спровођење одбране од поплава.

Укупна финансијска средства за одбрану од поплава и леда износе 56.000.000 динара, укључујући и пренете обавезе из 2009. године.

Противерозиони радови на ерозионим подручјима обухватају:

1) инвестиционо одржавање;

2) грађевинске радове;

3) биотехничке радове;

4) биолошке радове.

За извођење противерозионих радова планирано је 59.000.000 динара.

За финансирање радова на утврђивању тачних количина (м3) извађеног материјала из водотока од стране правних и физичких лица, путем геодетског снимања и мерења, планирано је 8.000.000 динара.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању радова из области заштите од вода је, и то за:

1) изградњу и реконструкцију

- великих заштитних система којима се брани од поплава подручје више општина, до висине укупне предрачунске вредности радова,

- осталих регулација и насипа за одбрану од поплава, до висине предрачунске вредности грађевинских радова,

- одбрамбених система у урбаним подручјима, до висине предрачунске вредности радова који се односе на заштитну функцију;

2) радове на одржавању и санацији објеката за заштиту од поплава, до висине укупне предрачунске вредности радова;

3) спровођење мера за одбрану од поплава и леда, до 100 %;

4) изградњу и реконструкцију противерозионих објеката где се не може обезбедити учешће других инвеститора, до висине предрачунске вредности радова;

5) противерозионе мере (биотехнички и биолошки радови), до висине предрачунске вредности радова;

6) радове који се односе на контролу количина извађеног материјала из водотока 100%.

5. Студије, пројекти и припрема инвестиција

| Послови | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| Студије, пројекти и припрема инвестиција | 479.000.000 |

У 2010. години финансираће се израда студија и пројеката, и то: студија везаних за биланс вода; студија чија је израда финансирана у 2009. години; иновирања Водопривредне основе Републике Србије, водопривредне основе водних подручја и планова управљања режимом вода; техничке документације за припрему подзаконских аката и друге планске документације за управљање водама; пројекат генералног уређења слива реке Мораве; катастра водопривредних објеката; катастра загађивача; водопривредног информационог система, имплементацијe модула „Водна књига” кроз почетак електронског вођења Водне књиге, верификације методологије и акционог плана за израду мапа плавних зона (мапа хазарда и ризика од поплава); мапа плавних зона и плана управљања ризиком од поплава на пилот сливу реке Тамнаве; студије припреме елемената просторног плана у оквиру плана управљања на пилот сливу реке Колубаре; моделирање квалитета воде Дунава; студије везане за биланс отпадних вода на непосредном сливу Велике Мораве, Саве и Дрине; студије оправданости изградње регионалних водопривредних система; студије и друге документације о хидроинформационом систему реке Дрине; планских докумената регионалних изворишта водоснабдевања; подлога за пројекте система за наводњавање; стручно - техничка контрола пројеката регионалног система водоснабдевања Лопатница; пројекта доградње ППВ „Гружа”; генералних, идејних и главних пројеката за објекте из области водоснабдевања, заштите вода, заштите од вода, пројекти који имају за циљ решавање проблема са снабдевањем водом, као и решавање проблема отпадних вода добара од националног значаја (манастири и др.); документације потребне за израду студија и пројеката финансираних из средстава међународне помоћи; студија и друге документације везане за припрему плана управљања за слив Саве, Колубаре и Тисе, као и других студија и пројеката од значаја за област водопривреде. Осим наведених студија и пројеката, у 2010. години финансираће се образовни пројекти и стручни часописи од значаја за водопривреду, као и стручна саветовања из области коришћења вода, заштите вода, заштите од вода и др.

Такође, у оквиру припрема инвестиција финансираће се израда погодбене документације.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању израде студија, пројеката и погодбене документације, као и израде пројеката који имају за циљ решавање проблема са снабдевањем водом, као и решавање проблема отпадних вода добара од националног значаја (манастири и др.) је 100%, а за израду генералних, идејних и главних пројеката за потребе изградње објеката из области водоснабдевања и заштите вода на територији јединица локалне самоуправе је 80%.

За финансирање послова на изради студија, пројеката и погодбене документације, пројеката који имају за циљ решавање проблема са снабдевањем водом и решавање проблема отпадних вода добара од националног значаја (манастири и др.), као и за реализацију преузетих а неизмирених обавеза по том основу из 2009. године, планирано је 479.000.000 динара.

6. Међународна сарадња

| Послови | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| Међународна сарадња | 180.000.000 |

Међународна сарадња у области водопривреде обухвата две основне категорије: билатералну и мултилатералну сарадњу.

У оквиру билатералне сарадње у 2010. године наставиће се досадашња сарадња са Мађарском и Румунијом, а планира се и успостављање сарадње са Хрватском, Босном и Херцеговином, Македонијом и Црном Гором, као и обнављање сарадње са Бугарском. Из тог разлога израђене су неопходне документације (техничке/правне) за припрему и закључивање нових споразума за реализацију билатералне сарадње са Румунијом, Бугарском, Босном и Херцеговином, Хрватском и Црном Гором, чиме су се стекли услови за започињање преговора и успостављање билатералне сарадње са наведеним државама у 2010. години.

У оквиру билатералне сарадње наставиће се реализација активности према Меморандуму о разумевању закљученом јуна 2006. године између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде и Шведске Агенције за заштиту животне средине о сарадњи у области вода.

Планирана мултилатерална сарадња реализоваће се кроз активности у оквиру UNECE Конвенције о заштити и употреби прекограничних вода и међународних језера, наставак активног учешћа на: спровођењу Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава (Конвенција о заштити реке Дунав ICPDR), реализацији пројекта „Дунавска кутија”, изради плана управљања у сливу реке Тисе као подршка одрживог развоја у региону - обавезе проистекле из Меморандума о разумевању земаља у сливу реке Тисе, спровођењу Оквирног споразума за слив реке Саве - обавезе у оквиру рада у Савској комисији, изради плана управљања у сливу реке Саве, реализацији активности у Међународној мрежи организација на сливовима, реализацији регионалних пројеката за прекограничне сливове и пројекту Светске банке - Рехабилитација система за наводњавање и одводњавање WB IDR - пројекта, реализацији других активности међународне сарадње у области вода као и учешће у припреми и реализацији пројеката финансираних од стране међународне заједнице.

У 2010. години неопходно је наставити процес повезивања мултилатералне и билатералне сарадње у складу са препорукама Европске директиве у области политике вода EU WFD/2000/60/EC и другим директивама Европске уније у области вода.

Средства намењена за међународну сарадњу користиће се за реализацију пројеката, рад међудржавних комисија за сарадњу у области водопривреде, за извршавање послова на хидрометријским мерењима и праћењу стања квалитета вода на прекограничним водотоцима, као и за извршавање послова испитивања и мерења радиоактивности екосистема реке Дунав у оквиру билатералне водопривредне сарадње са суседним државама, за студијско истраживачке радове у области међународне сарадње, плаћање финансијских контрибуција Републике Србије на име чланства у међународним организацијама, телима и програмима у области вода и то у: Међународној комисији за заштиту реке Дунав - ICPDR, Међународној комисији за слив реке Саве и у Међународној мрежи организација сливова или за активности које претходно нису поменуте, а за које налог изда надлежни државни орган.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању послова који произлазе из међународне сарадње је 100%.

За финансирање послова који произлазе из међународне сарадње, као и за реализацију преузетих а неизмирених обавеза по том основу из 2009. године, планирано је укупно 180.000.000 динара.