АКЦИОНИ ПЛАН (2013-2014)

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 2010. ДО 2020. ГОДИНЕ

| Опис активности | Рок за реализацију | Индикатор | Одговорнаинституција | Партнери |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развој електронских комуникација |  |  |  |  |
| Доношење Правилника о техничким захтевима за уређаје и програмску подршку за законито пресретање електронских комуникација и задржавања података о електронским комуникацијама | I квартал2013. | Усвојен правилник | МТТ | МПДУ, МУП, МО, БИА |
| Израда Плана расподеле са циљем усклађивања са Планом намене радио-фреквенцијског опсега | I квартал2013. | Усклађени План расподеле и План намене | МТТ | РАТЕЛ, МУП, МО, БИА |
| Измене и допуне Правилника о РиТТ опреми | II квартал2013. | Усвојенеизмене и допуне правилника | МТТ | РАТЕЛ |
| Израда предлога модела за подстицање развојаширокопојасног приступа | III квартал2013. | Израђен предлог модела | МТТ | РАТЕЛ |
| Анализа стања изграђене мреже електронских комуникација у Републици Србији, као основе за развој широкопојасногприступа (атлас инфраструктуре) | IV квартал2013. | Пописана постојећа и доступна инфраструктура | РАТЕЛ | Оператори, МТТ, МО, АМРЕС, ЕПС, Пошта, Железнице |
| Анализа доступности широкопојасног приступa | IV квартал2013. | Израђена анализа доступности | МТТ | РАТЕЛ, Оператори |
| Израда стратегије развоја широкопојасних мрежа и сервиса до 2016. годинe | IV квартал2013. | Припремљен предлог стратегије, одржана јавна расправа, усвојена стратегија | МТТ | Све заинтересоване институције |
| Доношење мера за подстицање развоја широкопојасног приступа у областима где не постоји комерцијални интерес за таква улагања (Програм за подстицање развоја широкопојасног приступа, пилот пројекти) | IV квартал2013. | Формулисан програм за подстицање развоја широкопојасног приступа | МТТ | Оператори, РАТЕЛ,МРРЛС, МФП |
| Промовисање тражње и коришћења нових сервиса заснованих на широкопојасном приступу од стране грађана и привреде | IV квартал2013. | Израђен промотивни материјал у електронској и штампаној форми, спроведена промотивна кампања | МТТ | СКГО, оператори |
| Даљи развој конкурентног тржишта електронских комуникација | 2013-2014. | Већи број услуга које су на располагању домаћинствима, већа доступност електронских комуникационих услуга | РАТЕЛ | МТТ |
| 2. Прелазак са аналогног на дигитално емитовање ТВ програма |  |  |  |  |
| Израда пословног модела ЕТВ који се односи на процес дигитализације | I квартал 2013. | Израђен пословни модел | ЕТВ | МТТ |
| Израда пројекта дистрибуционе мреже | III квартал 2013. | Израђен пројекат дистрибуционе мреже | МТТ | Радна група |
| Усвајање Плана преласка на дигитално емитовање | IIIквартал 2013. | УсвојенаОдлука о Плану преласка на дигитално емитовање | Владa, МТТ | Радна група, РАТЕЛ,ЕТВ, РРА,национални емитери, АНЕМ |
| Реализација дистрибуционе мреже | IV квартал2014. | Инсталирана опрема на свим локацијама, успостављена дистрибуциона мрежа | ЕТВ | МТТ, РАТЕЛ |
| 3. Дигитална дивиденда |  |  |  |  |
| Прикупљањеподатака о искоришћењу дигиталне дивиденде у Европи иизрада студије о могућностима искоришћења дигиталне дивиденде у Србији | II квартал 2013. | Припремљена студија и објављена на сајту МТТ | МТТ |  |
| Израда плана за ослобађање делова радио фреквенцијског спектра | I квартал 2014. | Припремљен план за ослобађање спектра | МТТ | РАТЕЛ, МО, МУП, БИА |
| Ослобађање спектра који одговара дигиталној дивиденди | У складу са усвојеним фазама Плана преласка, најскасније до окончања процеса преласка на дигитално емитовање | Ослобођен спектар који одговара дигиталној дивиденди | МТТ | Корисници спектра |
| Одлука о додели дигиталне дивиденде | У складу са усвојеним фазама Плана преласка, најскасније до окончања процеса преласка на дигитално емитовање | Jавна расправа о додели дигиталне дивиденде, донета одлука о додели дигиталне дивиденде | МТТ, Влада |  |
| Спровођењејавног надметања за доделу дигиталне дивиденде | У складу са усвојеним фазама Плана преласка, најскасније до окончања процеса преласка на дигитално емитовање | Расписано јавно надметање, додељена дигитална дивиденда | РАТЕЛ |  |
| 4. Јачање инспекције за електронске комуникације |  |  |  |  |
| Повећање људских ресурса уинспекцијиза електронске комуникације | II квартал 2013. | Већи број инспектора за електронске комуникације | МТТ |  |

КОРИШЋЕНЕ СКРАЋЕНИЦЕ:

АМРЕС – Информационо-комуникациона установа „Академска мрежа Србије”

АНЕМ – Асоцијација независних електронских медија

БИА – Безбедносно-информативна агенција

ЕПС – Јавно предузеће „Електропривреда Србијеˮ

ЕТВ – Јавно предузеће „Емисиона техника и везе”

Железнице – Железнице Србије а.д.

МО – Министарство одбране

МПДУ – Министарство правде и државне управе

МРРЛС – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе

МТТ – Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација

МУП – Министарство унутрашњих послова

МФП – Министарство финансија и привреде

Пошта – Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија”

РАТЕЛ – Републичка агенција за електронске комуникације

РиТТ – Радио опрема и телекомуникациона терминална опрема

РРА – Републичка радиодифузна агенција

СКГО – Стална конференција градова и општина

	Активности везане за прелазак са аналогног на дигитално емитовање ТВ програма ближе су описане у документу који дефинише кораке у реализацији процеса дигитализације (као дела Стратегије преласка са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 52/09 и 18/12)