На основу члана 99а став 4. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 54/96),

### Влада Републике Србије доноси

У Р Е Д Б У

# О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

И ОДРЖАВАЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА

ЗА 2004. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за 2004. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Врста водопривредних објеката и радова, као и обим потребних финансијских средстава за изградњу, реконструкцију и одржавање водопривредних објеката и извођење радова утврђени су програмом из члана 1. ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

05 број         /2004

У Београду,         априла 2004. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

ПРОГРАМ

ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА 2004. ГОДИНУ

У 2004. години планирају се радови на изградњи, реконструкцији и одржавању водопривредних објеката, који обухватавају следеће позиције:

| Р.бр. | Позиција | Уучешће Републике (дин.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вишенаменске бране и акумулације | 650.000.000 |
| 2. | Kоришћење вода | 420.000.000 |
| 3. | Заштита вода | 215.000.000 |
| 4. | Заштита од вода | 949.000.000 |
| 5. | Студије и пројекти | 150.000.000 |
| 6. | Међународна сарадња | 80.000.000 |
| 7. | Извршење решења водопривредних инспектора | 1.000.000 |
|  | УКУПНО: | 2.465.000.000 |

У Закону о буџету Републике Србије за 2004. годину (“Службени гласник РС”, број 33/2004), на име учешћа Републике у финансирању водопривредних активности у тој години утврђена су у разделу 17, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 17.3. Републичка дирекција за воде средства у укупном износу од 2.465.000.000 динара, са следећим изворима финансирања:

- буџет Републике - 1.000.000.000 дин

- приходи од накнада за коришћење вода, заштиту вода и извађени материјал из водотока - 1.465.000.000 дин.

Програм изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за 2004. годину односи се на територију Републике Србије, с тим што се финансирање објеката и радова на подручју Аутономне покрајине Војводина врши из средстава буџета Аутономне покрајине Војводина и из сопствених прихода водопривреде од накнада за коришћење вода, заштиту вода и извађени материјал из водотока убраних на територији Аутономне покрајине Војводина, а на основу програма који утврђује Извршно веће Аутономне покрајине Војводина.

ВИШЕНАМЕНСКЕ БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ

| Позиција | Учешће Републике (дин.) |
| --- | --- |
| Вишенаменске бране и акумулације | 650.000.000 |
| 1.1. Изградња брана |  |
| - Првонек | 350.000.000 |
| - Ровни | 250.000.000 |
| - Селова | 50.000.000 |

Изградња брана

Брана и акумулација “Првонек” за водоснабдевање становништва и индустрија у општинама Врање и Бујановац и за одбрану од поплава.

Да би се завршило грађење бране “Првонек” и почело пуњење акумулационог простора предвиђени су следећи радови: завршетак изградње преградне конструкције; чишћење акумулационог простора; измештање објеката из простора будуће акумулације; завршетак изградње обилазног пута; изградња објеката и уградња опреме за осматрање, обавештавање и узбуњивање.

Брана и акумулација “Ровни” за водоснабдевање становништва и индустрија у општинама Ваљево, Мионице, Лајковац, Лазаревац и Уб, за ЕПС и за одбрану од поплава.

У 2004. години предвиђени су следећи радови: чишћење фундамената тела бране; изградња тела бране; инјекциони радови у профилу бране; експропријација и остало.

Брана и акумулација “Селова” за регионално водоснабдевање становништва и индустрија у општинама Куршумлије, Прокупља, Блаца, Мерошине и Ниша.

У 2004. години предвиђен је наставак активности на објекту (после вишегодишњег прекида), ревитализација градилишта и припремни радови за интезивно грађење у 2004. години.

КОРИШЋЕЊЕ ВОДА

| Позиција | Учешће Републике (дин.) |
| --- | --- |
| # Коришћење вода | 420.000.000 |
| 2.1. Изградња регионалних система за водоснабдевање |  |
| - Систем Барје | 100.000.000 |
| - Остали системи | 300.000.000 |
| 2.2. Изградња регионалних система за наводњавање | 20.000.000 |

Изградња регионалних система за водоснабдевање

Према водопривредној основи Републике Србије, територија централне Србије обухвата 10 регионалних система за водоснабдевање. У наставку је дат приказ ових система, са обухваћеним општинама.

- Горње-јужноморавски РСВ: Пчињски подсистем: општине Бујановац и Врање са ак. “Првонек”; Бујановац, Прешево, Трговиште са ак. на р. Пчињи, Подсистем Власинско језеро: општине Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград.

- Доње-јужноморавски РСВ: Власински подсистем: општине Власотинце, Бабушница, Црна Трава; Јабланички подсистем: општине Лесковац “Барје”, Дољевац и Бојник “Брестовац”; Лебане и Медвеђа “Кључ”, Топлички подсистем: део општине Ниша, Дољевац, Мерошина, Житорађа, Прокупље, Блаце и, Куршумлија “Селова”; Нишавски подсистем: Ниш, Гаџин Хан, Мерошина, Бела Паланка, Пирот, Димитровград, ак. “Завој” пв “Медијана”; Моравички подсистем: Соко Бања, Алексинац, Ражањ ак. “Бован”.

- Западноморавско-рзавски РСВ: Подсистем “Увац”: Н. Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница: ак. “Сјеница” и ак. “Увац”; Подсистем “Врутци”: Ужице, Чајетина, Б. Башта, ак. “Врутци” и ак. “Златибор”; Подсистем “Рзав”: прва фаза “Ариље”, Пожега, Лучани, Чачак и Г. Милановац, ак. “Ариље”, друга фаза: Косјерић, Лајковац, Љиг, Уб, Београд, ак. “Роге” и ак. “Орловача”.

- Ибарско-шумадијски РВС: Краљево, Врњачка Бања, Трстеник, Крагујевац, Кнић, Баточина, Рача, Топола, Аранђеловац, ак. “Гружа”, ак. “Лопатница”, Рашка, Нови Пазар и Тутин.

- Расинско-поморавски РСВ: општине Крушевац, Александровац, Варварин, Ћићевац, део Ражња, Параћин, Ћуприја, Јагодина ак. “Ћелије”, Деспотовац, Свилајнац, р. Црница, р. Ресава.

- Тимочки РВС: општине Бор, Зајечар, Бољевац, Неготин, и Књажевац, ак. “Грлиште” и ак. “Боговина”.

- Млавско-моравски РВС: општине Петровац, Мало Црниће, Пожаревац, Жабари, Велика Плана, Смедеревска Паланка, Смедерево, Гроцка, Велико Градиште, Голубац, Кучево и Мајданпек, пв. “Годомин” пв. “Шалинац”, пв. “Петка” ак.р. Млава и ак. р. Пек.

- Колубарски РСВ: општине Ваљево, Мионица, Лајковац, Лазаревац, Уб ак. “Ровни”, (друга фаза: ак. “Увац-Рзав”).

- Савско-београдски РВС: 10 општина Београд и општине Гроцка, Барајево, Сопот, Младеновац и Обреновац пв. “Сава”, речне воде “Саве”, рв. “Дунав”, пв. и рв. “Дрине”, пв. и рв. “Дрине”, пв. “Шалинац-Годомин” и рв. “Увац-Рзав”.

- Мачвански РВС: општине Шабац, Богатић, Лозница, Мали Зворник, Осечина, Љубовија, Владимирци, Коцељева, пв. “Бадовинци-Дрина”, пв. “Јарак-Сава”, ак. р. Љубовиђа.

- Општине које не припадају РВС: Ивањица, Бајина Башта, Деспотовац, Крупањ, Свилајнац, Рековац, Брус, Сврљиг, Кладово, Жагубица, Доњи Милановац, Књажевац и Љубовија.

Право на доделу средстава потенцијалнии инвеститори регионалних система водоснабдевања на територији централне Србије, осим дистрибуције воде, могу остварити уколико задовоље услове из Правилника о финансирању водопривредних објеката. На основу приспелих захтева и провере услове за финансирање, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ће донети одлуку о расподели предвиђеног укупног износа од 400.000.000 динара. У ову суму је урачунат износ неизмирених обавеза из 2003. године од 37.494.912 динара.

Изградња регионалних система за наводњавање

У 2004. години се планира наставак радова на систему за наводњавање Неготинске низије, завршетак техничке документације и почетак активности на изградњи хидросистема за наводњавање Мачве као и активирање дела постојећих акумулационих простора намењених наводњавању.

За ову позицију предвиђено је укупно 20.000.000 динара.

У ову суму је урачунат износ неизмирених обавеза из 2003. године од 7.836.570 динара.

ЗАШТИТА ВОДА

| Позиција | Учешће Републике (дин.) |
| --- | --- |
| # Заштита вода | 215.000.000 |
| 3.1. Мониторинг, изградња и реконструкција постројења за пречишћавање | 200.000.000 |
| 3.2. Хаваријска загађења | 15.000.000 |

Мониторниг, изградња и реконструкција постројења за пречишћавање

Урбанизацијом насеља, порастом животног стандарда и развојем привредних капацитета знатно се увећава емисија непожељних супстанција које доспевају у водне ресурсе. Најзначајније загађење природних вода настаје услед изливања непречишћених отпадних вода у површинске и подземне воде, као концентрисани извори загађења какве су јавне канализације и индустријски капацитети. Расути загађивачи су исто великог обима. Стање прикупљања комуналних отпадних вода и индустријских отпадних вода и обим пречишћавања је незадовољавајући.

Испитивања квалитета вода указују да је на појединим водотоцима ситуација критична током низа горина (Велика Морава је у 4 класи на одређеним локацијама).

Како нема мерења на многим притокама и критичним местима држава не може да планира своје активности, такође ни да донесе приоритете у свом раду. Поред тога, велики проблем представља непостојање мониторинга на међународним водотоцима.

Реконструкција или санација постројења за пречишћавање отпадних вода је неопходна, због веома слабог и нередовног одржавања у претходном дугогодишњем периоду, што је битно смањило функционалност ових објеката.

За ову позицију предвиђено је укупно 200.000.000 динара. У ову суму је урачунат износ неизмирених обавеза из 2003. године од 26.541.407 динара.

Хаваријска загађења

Досадашња искуства указују да се током календарске године деси најмање 50-так хаваријских загађења вода. Опште је позната чињеница да хаваријска загађења вода имају велике последице у еколошком, а такође и материјалном погледу.

До сада на нивоу државе није била организована служба која би дејствовала у случајевима појава хаваријских загађења.

Због тога је неопходно да се изврши организација и припрема за дејство у случајевима хаваријских загађења. Активности у случајевима хаваријских загађења би били спровођени од стране ЈВП “Србијаводе”, Београд.

За ову позицију предвиђено је укупно 15.000.000 дин.

ЗАШТИТА ОД ВОДА

| Позиција | Учешће Републике (дин.) |
| --- | --- |
| Заштита од вода | 949.000.000 |
| 4.1. Одржавање објеката за одбрану од поплава | 520.000.000 |
| - редовно | (410.000.000) |
| - инвестиционо | (110.000.000) |
| 4.2. Доградња, реконструкције и санације објеката за одбрану од поплава | 290.000.000 |
| 4.3. Одбрана од поплава и леда | 60.000.000 |
| 4.4. Извођење противерозионих радова | 70.000.000 |
| 4.5. Контрола експлоатације песка и шљунка | 9.000.000 |

Одржавање објеката за одбрану од поплава

Редовно одржавање објеката обухвата следеће позиције:

      - Насипи;

      - Регулисани водотоци и регулационе грађевине;

      - Опрема за одбрану од поплава;

      - Објекти за заштиту од ерозије и бујица;

      - Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава);

      - Вишенаменски хидросистеми;

      - Градски водотоци;

      - Трошкови инвеститора.

За редовно одржавање објеката за одбрану од поплава у 2004. години планиран је износ од 410.000.000 динара. Ова сума обухвата и неизмирене обавезе из 2003. године од 124.975.436 динара.

Инвестиционо одржавање објеката обухвата следеће позиције:

      - Инвестиционо одржавање високих брана;

      - Инвестиционо одржавање малих брана;

      - Одржавање регионалних хидросистема.

За инвестиционо одржавање објеката у 2004. години планиран је износ од 110.000.000 динара. Ова сума обухвата и неизмирене обавезе из 2003. године од 22.134.810 динара.

Укупна финансијска средства за одржавање објеката за одбрану од поплава у 2004. години износе 520.000.000 динара.

Доградња, реконструкције и санације објеката за одбрану од поплава

Због слабог и нередовног одржавања у претходном периоду, умањена је функционалност постојећих објеката за одбрану од поплава, наведених у Оперативном плану одбране од поплава за 2004. годину (“Сл. гласник РС”, бр. 6/2004). Отуда је неопходна доградња, реконструкције или санације угрожених или оштећених делова система за одбрану од поплава на водним подручјима Дунава, Саве и Велике Мораве како би се добиле функционалне целине – касете са уједначеним степеном заштите од поплава.

На основу анализе угрожености појединих подручја од поплава, утврдиће се листа приоритетних радова, са расподелом расположивих финансијских средстава. За ове радове у 2004. години планиран је укупни износ од 290.000.000 динара. У ову суму је урачунат и износ неизмирених обавеза из 2003. године од 84.669.680 динара.

Одбрана од поплава и леда

Одбрана од поплава и леда обухвата следеће позиције:

      - Спровођење одбране од поплава са хитним интервенцијама;

      - Одбрана од леда (ледоломци; јануар – март 2004.);

      - Набавка опреме, алата и материјала;

      - Правилници за спровођење одбране од поплава.

За одбрану од поплава и леда у 2004. години планиран је износ од 60.000.000 динара. У ову суму су урачунате и неизмирене обавезе из 2003. године од 15.001.625 динара.

Извођење противерозионих радова

Противерозиони радови на ерозионим подручјима, обухватају следеће основне позиције:

- инвестиционо одржавање противерозионих радова;

- грађевински радови;

- биотехнички радови;

- биолошки радови.

За извођење противерозионих радова у 2004. години планирана су финансијска средства од 70.000.000 динара. У ову суму су урачунате и неизмирене обавезе из 2003. године од 11.630.659 динара.

Контрола експлоатације песка и шљунка

Ради утврђивања тачних количина (м3) извађеног материјала из водотока  од стране правних и физичких лица неопходно је ангажовати предузећа која су стручно (имају запослене инжењере геодезије) и технички оспособљена (чамац са ехосондером) да утврде  тачне количине (м3)  извађеног материјала из водотока. путем геодетског снимања и мерења извађеног песка, шљунка и другог материјала из водотока. Утврђивањем тачних количина извађеног материјала из водотока створили би се услови да се повећају средства од накнаде за извађени материјал из водотока, јер би се обвезницима  плаћања тих накнада  иста обрачунала за  стварно извађене количине.

За ову позицију предвиђено је укупно 9.000.000 динара.

СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

| Позиција | Учешће Републике (дин.) |
| --- | --- |
| Студије и пројекти | 150.000.000 |

Послови од општег интереса у области студија и пројеката обухватају: израду водопривредних информационих система, истражне радове, израду студија, планова, програма, водопривредних основа, вопдопривредног биланса, катастара, техничких прописа и норматива и др.

Приоритети у 2004. години су: наставак уговорених послова – израда закона и других прописа о водама, планских докумената регионалних изворишта водоснабдевања Бован, Првонек, Ћелије и др., завршетак израде основних ерозионих и бујичних подлога, и израда других студија из области бујица и ерозије, израда пројеката регионалних система водоснабдевања Боговина и Лопатница, израда пројекта доградње ППВ «Гружа» и пројекта водоснабдевања Соко Бање са РВС Бован, израда студија везаних за биланс вода, за катастре објеката, за катастре загађивача, зонирање плавних подручја и методологије за процену ризика плављења у условима изграђености терена као и у градским условима, израда студија за  заштиту квалитета подземних вода, заштиту алувиона Велике Мораве, снабдевања водом Поморавља и Шумадије са или без Студенице, коришћења воде са регионалног изворишта водоснабдевања Ковин – Дубовац и др., израда студија оправданости (процена стања и реалних перспектива изградње и финасирања брана Селова, Сврачково, Боговина, Кључ), израда информационих система (хидринформациони систем реке Дрине и др.), израда методологије за електронску водну књигу, учешће у националном програму уређења, заштите и коришћења вода, припрема подлога за зајам Светске банке, обележавање јубилеја инж. Миладина Пећинара првог академика у области водопривреде, учешће у стручним саветовањима из области коришћења вода, заштите од вода, заштите вода и друго.

За израду студија и пројеката планирана су финансијска средства од 150.000.000 динара. У ову суму су урачунате и неизмирене обавезе из 2003. године у износу од 21.451.235 динара.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

| Позиција | Учешће Републике (дин.) |
| --- | --- |
| Међународна сарадња | 80.000.000 |

У перспективи потпуне реинтеграције земље у Европу, развијање међународне сарадње се поставља као императив. Међународна сарадња у 2004. години треба да буде на знатно вишем нивоу него у претходним годинама, с обзиром на стратешки циљ земље за укључењем у све европске интеграционе процесе, а посебно имајући у виду планирано интензивирање међународне сарадње у сливовима Дунава, Тисе и Саве.

Међународна сарадња у области водопривреде обухвата две основне категорије: билатералну и мултилатералну сарадњу.

У оквиру билатералне сарадње наставиће се досадашња сарадња са Мађарском и Румунијом, а планира се и успостављање сарадње са Хрватском, Босном и Херцеговином и Македонијом, као и обнављање сарадње са Бугарском.

Планирана мултилатерална сарадња захтева активно учешће на имплементацији Конвенције о заштити реке Дунав – обавезе према Међународној комисији за заштиту реке Дунав (ICPDR), Тиса форума, имплементацији Оквирног споразума за слив реке Саве као и у другим активностима међународне сарадње у области вода на наведеним сливовима.

Неопходно је у 2004. години започети процес повезивања  мултилатералне и билатералне  сарадње у складу са препорукама Европске директиве у области политике вода EU WFD/ 2000/60/EC.

Предрачун радова и послова урађен је на основу сагледавања потребних средстава за реализацију програма по преузетим обавезама из билатералне и мултилатералне сарадње и из новопокренутих иницијатива. Средства су намењена за остварење успешног рада комисија,  поткомисија, експертских група, израду неопходних техничких документација, мониторинг квантитета и квалитета вода и за контролу радиоактивности реке Дунав, за студијско истраживачке радове у области међународне сарадње, или за активности које претходно нису поменуте, а за које налог изда  надлежни државни орган.

За ову позицију предвиђено је укупно 80.000.000 динара. У ову суму су урачунате и неизмирене обавезе из 2003. године од 5.647.848 динара.

ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ИНСПЕКТОРА

| Позиција | Учешће Републике (дин.) |
| --- | --- |
| Извршење решења | 1.000.000 |

У поступку инспекцијског надзора водопривредни инспектор ће, уколико утврди да се предузеће или друго правно лице и грађанин нису придржавали одредаба Закона о водама, решењем наредити мере за отклањање утврђених неправилности, односно недостатака, а све са циљем побољшања режима вода. Уколико странка не изврши сама добровољно обавезу која јој је одређена извршним решењем водопривредног инспектора приступа се администартивном извршењу решења.

Пошто су се указале тешкоће око административног извршења решења водопривредних инспектора, а у циљу да се обезбеде услови за ефикаснији поступак, било је неопходно да се обезбеде средства за извршење тих решења у случајевима када се извршење спроводи преко других лица. Средства утрошена за извршење решења водопривредних инспектора биће судским путем враћена од лица која нису добровољно испунила  обавезу из извршног решења.

О Б Р А  З Л О Ж Е Њ Е

## Правни основ

Правни основ за доношење Уредбе о утврђивању програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за 2004. годину садржан је  у одредбама члана 99а. Закона о водама којима је утврђено да су послови изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката послови од општег интереса и да се према годишњем програму, који доноси Влада Републике Србије, исти финансирању из средстава накнаде за коришћење вода, накнаде за заштиту вода, накнаде за извађени материјал из водотока и из средстава обезбеђених у буџету Републике Србије за те намене.

Сходно Закону о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине Војводина финансирање објеката и радова на подручју аутономне покрајине врши се из средстава буџета Аутономне покрајине Војводина и из сопствених прихода водопривреде од накнада за коришћење вода, заштиту вода и извађени материјал из водотока убраних на територији Аутономне покрајине Војводина.

Разлози за доношење

Водопривреда представља темељ развоја привреде и друштва у целини и уколико се не буде водило рачуна о газдовању водама може бити угрожена перспектива Републике Србије у наредним деценијама. Водопривредна основа Републике Србије, коју је усвојила Влада Републике Србије, представља стучно утемељену визију водопривредног развоја Републике Србије у наредним деценијама. У овом стратешком документу се планира до 2020. године изградња већег броја капиталних водопривредних објеката – брана и акумулација, регионалних система за водоснабдевање насеља и индустрије, система за одвођење и пречишћавање отпадних вода, система за наводњавање, објеката за одбрану од поплава и др. Велика улагања у водопривредну инфраструктуру су неопходна и из разлога уласка Републике Србије у Европску Унију. Као што је познато Европска Унија поставља многобројне строге услове за пријем нових чланица. Међутим, условима се појављују и захтеви који се односе на коришћење и заштиту водних ресурса. С обзиром на стратешко опредељење наше земље за пуну европску интеграцију Република Србије ће морати да испуни и све услове који се односе на водопривреду.

У Закону о буџету Републике Србије за 2004. годину (“Службени гласник РС”, број 33/2004) укупна средства за финансирање водопривредних активности у 2004. години на територији централне Србије утврђена су у изонсу од 2.465.000.000 динара, и то 1.000.000.000 динара из буџета Републике Србије и 1.465.000.000 динара из сопствених прихода водопривреде на територији централне Србије и то од накнаде за коришћење вода, накнаде за заштиту вода и накнаде за извађени материјал из водотока.

Код сачињавања Програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за 2004. годину водило се рачуна да се у оквиру наведених позиција финансирају они водопривредни објекти и радови који због свог значаја и стања имају приоритет.

Садржај

Овом уредбом утврђује се како врста водопривредних објеката и радова, тако и потребна финансијска средства за изградњу, реконструкцију и одржавање тако и потребна финансијска средства за изградњу, реконструкцију и одржавање водопривредних објеката на територији централне Србије за 2004. годину.

У 2004. години планира се наставак финансирања изградње бране “Првонек”, бране “Ровни” и бране “Селова”. За изградњу ових водопривредних објеката планирају се средства у износу од 650.000.000 динара. Средства ће бити утврошена за радове наведене у Програму.

За радове на изградњи регионалног система за водоснабдевање Барје планирана су средства у износу од 100.000.000 динара, за изградњу осталих регионалних система за водоснабдевање на територији централне Србије 300.000.000 динара и за изградњу региоанлних система за наводњавање Неготинске низије, хидросистема за наводњавање Мачве, као и активирање дела постојећих акумулационих простора на територији централне Србије 20.000.000 динара.

Из разлога наведених у Програму укупно планирана средства за позицију заштита вода која обухвта мониторинг, изградњу и реконструкцију постројења за пречишћавање, односно хаваријска загађења вода износи 215.000.000 динара.

За позицију заштита од вода и то за одржавање објеката за одбрану од поплава (редовно, инвестиционо), за доградњу, реконструкцију и санацију објеката за одбрану од поплава, одбрану од поплава и леда, извођење противерозионих радова и за контролу експлоатације песка и шљунка планирана су средства у износу од 949.000.000 динара.

За позицију студије и пројекти (израду закона и других прописа о водама, израду водопривредних информационих система, истражне радове, израду водопривредних основа, водопривредног биланса, катастра, техничких прописа и норматива и др.) планирана су средства у износу од 150.000.000 динара.

За активности на међународној сарадњи у 2004. години планирана су средства у износу од 80.000.000 динара, а за извршење решења водопривредних инспектора 1.000.000 динара.

Потребна финансијска средства

За спровођење ове уредбе потребно је обезбедити финансијска средства у износу од 2.465.000.000 динара и то 1.000.000 динара из буџета Републике Србије, а 1.465.000.000 динара из сопствених прихода водопривреде на територији централне Србије и то од накнаде за коришћење вода, накнаде за заштиту вода и накнаде за извађени материјал из водотока.

Разлог за ступање уредбе на снагу наредног дана од дана објављивања

Према члану 120. Устава Републике Србије, закони и други прописи и општи акти ступају на снагу најраније 8 (осмог) дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу.

Чланом 3. Уредбе предвиђено је да уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”, како би се што пре омогућило финансирање изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за 2004. годину по позицијама из уредбе, па се из тих разлога предлаже да ова уредба ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.