УГОВОР О КОНЦЕСИЈИ

ЗА

ИЗГРАДЊУ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АУТОПУТСКОГ ПРАВЦА ОД ХОРГОША ДО ПОЖЕГЕ

ПРИЛОГ 9

именовање и дужности

независног инжењерA

САДРЖАЈ

1.	Независни Инжењер	3

1.1.	Функција Независног инжењера	3

1.2.	Избор Независног инжењера	3

1.3.	Плаћање Независног Инжењера	3

2.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НЕЗАВИСНОГ  ИНЖЕЊЕРА И НАЧИН РАДА	3

# 1.	Независни Инжењер

## 1.1.	Функција Независног инжењера

Према уговорној дефиницији Независни инжењер  означава консултанта (консултанте) заједнички ангажованог (ангажоване) од стране Концесионара и Концедента и који ће бити одговоран за праћење реализације изградње, коришћења  и одржавања Аутопута, као и за оверавање потврда о почетку и  завршетку изградње, коришћења и одржавања чиме се потврђује да су задаци извршени у скалду са Уговором.

Функција Независног инжењера могу обављати једна или више консултантских фирми.

## 1.2.	Избор Независног инжењера

Концедент и Концесионо предузеће ће заједно, у току друге развојне фазе, изабрати Независног Инжењера на следећи начин:-

- Свака страна ће саставити списак фирми између којих ће постићи сагласност о избору;

- Изабрана фирма биће  позвана да достави понуду о којој одлучују Концесионо предузеће и Концедент заједнички;

- Горњи поступак се понавља све до коначног избора;

- Концедент ће обавестити понуђача о његовом именовању  који са Концедентом и Концесионим предузећем потписује уговор („Уговор“).

## 1.3.	Плаћање Независног Инжењера

Месечну накнаду Независном инжењеру сноси Концесесионо предузеће према  условима Уговора а по основу фактуре коју оверавају Представник Владе и Концесионог предузећа.

# 2.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НЕЗАВИСНОГ 	ИНЖЕЊЕРА И НАЧИН РАДА

Независни Инжењер се поставља за потребе праћења и контроле пројектовање, изградњу, коришћење и одржавања Аутопута и има следећа права, обавезе и договорности:

- током фазе пројектовања до израде пројекта изведеног стања континуирано прати и прегледа израду целокупне техничке документацијеи у вези с тим , по потреби, сашињава адекватне извештаје;

- прати и контролоше  извршавања уговорних обавеза од стране Концедента и Концесионог предузећа током целокупног трајања извођења Грађевинских радова, коришћења и одржавања Аутопута и сачињавање извештаје о томе;

- обавештава Концедента и Концесионо предузеће у случају да исти не извршавају своје обавезе саобразно уговору са предлогом мера које треба предузети;

- консултује се са Представником Владе, Представницима Зајмодавца и Концесионим предузећем и по основу њихових захтева доставља им тражене информације и податке;

- активно сарађује са Стручним надзором и Представником владе;

- све извештаје, информације или податке досатавља благоврмено Концеденту и Концесионом предузећу;

- у циљу спровођења својих активности Независни инжењер има право и обавезу да месечно одржава састанке са Представником владе и представником Концесионог предузећа;

- констатује добијање употребне дозволе по завршеним Грађевинским радовима, о чему обавештава уговараче;

- за потпуно, савесно и добро извршење посла прeма условима из Уговора  одговара уговарачима.