На основу члана 99а став 4. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 46/91, 53/93, 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 54/96 и 101/05 - др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка и 101/07),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

# О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

И ОДРЖАВАЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА

ЗА 2008. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за 2008. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Врста водопривредних објеката и радова, као и обим потребних финансијских средстава за изградњу, реконструкцију и одржавање водопривредних објеката и извођење радова утврђени су програмом из члана 1. ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број:

У Београду, 14. фебруара 2008. године

В Л А Д А

ПОТПРЕДСЕДНИК

ПРОГРАМ

ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА 2008. ГОДИНУ

У 2008. години oбавиће се радови на изградњи, реконструкцији и одржавању следећих водопривредних објеката: вишенаменских брана и акумулација; система за водоснабдевање; постројења за пречишћавање отпадних вода; објеката за одбрану од поплава.

Такође, у 2008. години изводиће се радови на спровођењу одбране од поплава и леда, противерозиони радови, радови на изради студија и пројеката,  на отклањању хаваријских загађења, као и послови који произлазе из међународне сарадње.

Сва средства утврђена овим програмом распоређују се по равномерној динамици.

Наведени објекти и радови и износ средстава за те објекте и радове, дати су у следећој табели:

| Редни број | Објекти и радови | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вишенаменске бране и акумулације | 1.200.000.000 |
| 2. | Водоснабдевање | 600.000.000 |
| 3. | Заштита вода | 400.000.000 |
| 4. | Заштита од вода | 1.227.077.000 |
| 5. | Студије, пројекти и припрема инвестиција | 300.000.000 |
| 6. | Међународна сарадња | 100.000.000 |
|  | УКУПНО: | 3.827.077.000 |

Расподела средстава по групама објеката и радова, укључујући и неизмирене обавезе за изведене радове, односно извршене послове из Програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за 2007. годину, вршиће се на следећи начин:

# 1. Вишенаменске бране и акумулације

| Вишенаменске бране и акумулације | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| Изградња брана - „Селова” - „Ровни” - „Првонек” - „Ариље” - профил „Сврачково“ | 1.200.000.000 |

У 2008.  години обавиће се радови на:

- ињектирању контролне бушотине у ињекционој галерији, круни бране, санацији клизишта, прибранским објектима и други радови на изградњи бране и акумулације „Селова”, чија је намена водоснабдевање становништва и индустрије у општинама Куршумлија, Прокупље, Блаце, Мерошина, Житорађа и Ниш, заштита од поплава и наноса, обезбеђење гарантованог минималног протока у маловођу, наводњавање, производња електричне енергије и др.;

- изградњи тела бране, измештању објеката из будуће акумулације и  други радови на изградњи бране и акумулације „Ровни”, чија је намена  водоснабдевање становништва и индустрије, обезбеђење гарантованог минималног протока у маловођу, одбрана од поплава у општинама Ваљево, Мионица, Лајковац, Лазаревац и Уб, као и за потребе ЈП „Електропривреда Србије” и др.;

- финализацији хидротехничке конструкције бране и акумулације „Првонек”, санацији клизишта и санацији процуривања на десном боку бране и акумулације „Првонек”, одводном каналу, радови по налогу Комисије за технички преглед бране и акумулације „Првонек”, као и техничко и сеизмичко осматрање, пробно пуњење, успостављање службе обавештавања и узбуњивања на брани и акумулацији „Првонек”;

- изградњи бране и акумулације „Ариље” - профил „Сврачково“,  која је, поред приоритетне намене за водоснабдевање становништва и индустрије насеља у општинама Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац, предвиђена и за производњу електричне енергије, оплемењивање малих вода обезбеђењем гарантованог протока, контролу наноса и ублажавање поплавних таласа. У 2008. години су планирани радови на изградњи приступних саобраћајница, градилишних путева и објеката, далековода и телекомуникационог кабла,  спровођење поступка експропријације, отварање каменолома и др.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању изградње брана и акумулација „Селова”, „Ровни”, „Првонек” и  „Ариље” - профил „Сврачково“ је 100%.

За финансирање изградње вишенаменских брана и акумулација, као и за реализацију преузетих а неизмирених обавеза по том основу из 2007. године, планирано је 1.200.000.000 динара.

2. Водоснабдевање

| Назив објекта | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| Изградња система за водоснабдевање | 600.000.000 |

У 2008. години обавиће се радови на изградњи црпних станица, цевовода, резервоара и други радови на следећим регионалним системима  водоснабдевањa:

- Горње - јужноморавски регионални систем водоснабдевања: Пчињски подсистем: општине Бујановац и Врање са акумулације „Првонек”; Бујановац, Прешево, Трговиште са акумулације на реци Пчињи, Подсистем Власинско језеро: општине Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград;

- Доње - јужноморавски регионални систем водоснабдевања: Власински подсистем: општине Власотинце, Бабушница, Црна Трава; Јабланички подсистем: општине Лесковац „Барје”, Дољевац и Бојник „Брестовац”; Лебане и Медвеђа „Кључ”, Топлички подсистем: део града Ниша, општине Дољевац, Мерошина, Житорађа, Прокупље, Блаце и Куршумлија „Селова”; Нишавски подсистем: Ниш, Гаџин Хан, Мерошина, Бела Паланка, Пирот, Димитровград, акумулација „Завој” подземне воде „Медијана”; Моравички подсистем: Соко Бања, Алексинац, Ражањ акумулација „Бован”;

- Западноморавско - рзавски регионални систем водоснабдевања: Подсистем „Увац”: Н. Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница: акумулација „Сјеница” и акумулација „Увац”; Подсистем „Врутци”: Ужице, Чајетина, Бајина Башта, акумулација „Врутци” и акумулација „Златибор”; Подсистем „Рзав”: прва фаза „Ариље”, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац, акумулација „Ариље”, друга фаза: Косјерић, Лајковац, Љиг, Уб, Београд, акумулација „Роге” и акумулација „Орловача”;

- Ибарско - шумадијски регионални систем водоснабдевања: Краљево, Врњачка Бања, Трстеник,  Крагујевац, Кнић, Баточина, Рача, Топола, Аранђеловац, акумулација „Гружа”, акумулација „Лопатница”, Рашка, Нови Пазар и Тутин;

- Расинско - поморавски регионални систем водоснабдевања: општине Крушевац, Александровац, Варварин, Ћићевац, део општине Ражањ, Параћин, Ћуприја, Јагодина акумулација „Ћелије”, Деспотовац, Свилајнац, река Црница, река Ресава;

- Тимочки регионални систем водоснабдевања: општине Бор, Зајечар, Бољевац, Неготин и Књажевац, акумулација „Грлиште” и акумулација „Боговина”;

- Млавско - моравски регионални систем водоснабдевања: општине Петровац, Мало Црниће, Пожаревац, Жабари, Велика Плана, Смедеревска Паланка, Смедерево, Велико Градиште, Голубац, Кучево и Мајданпек, подземне воде „Годомин”, подземне воде „Шалинац”, подземне воде „Петка”, акумулација реке Млава и акумулација реке Пек;

- Колубарски регионални систем водоснабдевања: општине Ваљево, Мионица, Лајковац, Лазаревац, Уб акумулација „Ровни” (друга фаза: акумулације „Увац - Рзав”);

- Савско - београдски регионални систем водоснабдевања: десет општина Београд и општине Гроцка, Барајево, Сопот, Младеновац и Обреновац, подземне воде Саве, речне воде Саве, речне воде Дунава, подземне воде и речне воде Дрине, подземне воде „Шалинац-Годомин” и речне воде „Увац - Рзав”;

- Мачвански регионални систем водоснабдевања: општине Шабац, Богатић, Лозница, Мали Зворник, Осечина, Љубовија, Владимирци, Коцељева, подземне воде „Бадовинци-Дрина”, подземне воде „Јарак - Сава”, акумулација реке Љубовиђа.

Радови на изградњи црпних станица, цевовода, резервоара и други радови обавиће се и на системима који не припадају регионалним системима за водоснабдевање и то у општинама Ивањица, Бајина Башта, Деспотовац, Крупањ, Свилајнац, Рековац, Брус, Сврљиг, Кладово, Жагубица, Доњи Милановац, Књажевац и Љубовија.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању система за водоснабдевање, осим дистрибуције воде и система који не припадају регионалним системима водоснабдевањa износи 50%, а ако се изградња водопривредних система врши у девастираним подручјима (општинама), које су као такве одређене Одлуком о одређивању девастираних подручја (општина) Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 63/04, 20/06 и 91/06 - у даљем тексту: Одлука Владе), наведени износ учешћа средстава буџета Републике Србије се повећава за 10%.

Такође, у 2008. години обавиће се и радови на изградњи објеката водоснабдевања за потребе снабдевања водом добара од националног значаја (манастири и др.).

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању радова на изградњи објеката водоснабдевања за потребе снабдевања водом добара од националног значаја (манастири и др.) износи 100%.

За финансирање изградње регионалних система за водоснабдевање, система који не припадају регионалним системима за водоснабдевање, објеката водоснабдевања за потребе снабдевања водом добара од националног значаја, као и за реализацију преузетих а неизмирених обавеза по том основу из 2007. године, планирано је укупно 600.000.000 динара.

3. Заштита вода

| Објекти-радови | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| 3.1. Изградња и реконструкција постројења за пречишћавање | 390.000.000 |
| 3.2. Активности при хаваријским загађењима | 10.000.000 |
| Укупно: | 400.000.000 |

У 2008. години изводиће се радови на реконструкцији и изградњи објеката за прикупљање, транспорт и пречишћавање отпадних вода. Приоритет у финансирању у овој области имаће заштита акумулација које се користе за водоснабдевање, као и финансирање објеката за пречишћавање отпадних вода који се налазе узводно од захвата воде за водоснабдевање (захватање из алувиона или из водотока).

Такође, у  2008. години изводиће се радови на изградњи и реконструкцији постројења за пречишћавање отпадних вода који се односе на објекте од националног значаја (манастири и др.), као и радови на отклањању хаваријских загађења.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању износи, и то за:

1) изградњу и реконструкцију постројења за пречишћавање отпадних вода 50%, а ако се изградња врши у девастираним подручјима (општинама), које су као такве одређене Одлуком Владе, наведени износ учешћа средстава буџета Републике Србије се повећава за 10%;

2) изградњу и реконструкцију постројења за пречишћавање отпадних вода који се односе на објекте од националног значаја (манастири и др.) 100%;

3) спровођење мера при хаваријским загађењима до висине предрачунске вредности радова на отклањању загађења.

За финансирање изградње и реконструкцију постројења за пречишћавање отпадних вода, спровођења мера при хаваријским загађењима, као и за реализацију преузетих а неизмирених обавеза по том основу из 2007. године, планирано је укупно 400.000.000 динара.

4. Заштита од вода

| Врста радова | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| 4.1. Одржавање објеката за одбрану од поплава | 715.000.000 |
| - редовно | 635.000.000 |
| - инвестиционо | 80.000.000 |
| 4.2. Изградња, реконструкција и санација објеката за одбрану од поплава | 275.000.000 |
| - изградња и реконструкција | 182.000.000 |
| - санација | 93.000.000 |
| 4.3. Одбрана од поплава и леда | 117.077.000 |
| 4.4. Извођење противерозионих радова | 100.000.000 |
| 4.5. Контрола кoличина извађеног материјала из водотока | 20.000.000 |
| Укупно: | 1.227.077.000 |

Редовно одржавање објеката за одбрану од поплава обухвата радове на следећим објектима:

1) насипи;

2) регулисани водотоци и регулационе грађевине;

3) објекти за заштиту од ерозије и бујица;

4) бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава);

5) вишенаменски хидросистеми;

6) опрема за одбрану од поплава.

За редовно одржавање објеката за одбрану од поплава у 2008. години планиран је износ од 635.000.000 динара.

Инвестиционо одржавање објеката за одбрану од поплава обухвата:

1) инвестиционо одржавање високих брана;

2) инвестиционо одржавање малих брана;

3) инвестиционо одржавање регионалних хидросистема.

За инвестиционо одржавање објеката за одбрану од поплава у 2008. години планиран је износ од 80.000.000 динара.

Укупна финансијска средства за одржавање објеката за одбрану од поплава у 2008. години износе 715.000.000 динара.

Изградња нових и реконструкција и санација постојећих објеката за одбрану од поплава, наведених у Наредби о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2008. годину („Службени гласник РС”, број 116/07), финансираће се из средстава која су планирана у 2008. години у износу од 275.000.000 динара.

За изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката за одбрану од поплава, ради стварања целина – затворених касета брањеног подручја са уједначеним степеном заштите од поплава, у 2008. години су планирана средства у износу од 182.000.000 динара.

За санацију насталих оштећења на постојећим објектима за одбрану од поплава, ради обезбеђивања спремности и функционалне сигурности објеката за одбрану од поплава, као и за чишћење корита водотокова у циљу обезбеђивања капацитета протицајног профила за велике воде, у 2008. години су планирана средства у износу од 93.000.000 динара.

Одбрана од поплава и леда обухвата:

1) спровођење одбране од поплава са хитним интервенцијама;

2) одбрану од леда;

3) набавку опреме, алата и материјала;

4) израду прописа којима се уређује спровођење одбране од поплава.

Укупна финансијска средства за одбрану од поплава и леда у 2008. години износе 117.077.000 динара, укључујући и пренете обавезе из 2007. године.

Противерозиони радови на ерозионим подручјима обухватају:

1) инвестиционо одржавање;

2) грађевинске радове;

3) биотехничке радове;

4) биолошке радове.

За извођење противерозионих радова у 2008. години планиран је износ од 100.000.000 динара.

За финансирање радова на утврђивању тачних количина (m3) извађеног материјала из водотока од стране правних и физичких лица, путем геодетског снимања и мерења, у 2008. години планирана су средства у износу од 20.000.000 динара.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању радова из области заштите од вода износи, и то за:

1) изградњу и реконструкцију

- великих заштитних система којима се брани од поплава подручје више општина, до висине укупне предрачунске вредности радова,

- осталих регулација и насипа за одбрану од поплава, до висине предрачунске вредности грађевинских радова,

- одбрамбених система у урбаним подручјима, до висине предрачунске вредности радова који се односе на заштитну функцију;

2) радове на одржавању и санацији објеката за заштиту од поплава, до висине укупне предрачунске вредности радова;

3) спровођење мера за одбрану од поплава и леда, до 100 %;

4) изградњу и реконструкцију противерозионих објеката где се не може обезбедити учешће других инвеститора, до висине предрачунске вредности радова;

5) противерозионе мере (биотехнички и биолошки радови), до висине предрачунске вредности радова;

6) радове који се односе на контролу количина извађеног материјала из водотока 100%.

5. Студије, пројекти и припрема инвестиција

| Послови | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| Студије, пројекти и припрема инвестиција | 300.000.000 |

У 2008. години финансираће се израда следећих студија - пројеката: студија везаних за биланс вода; израда техничке документације за припрему подзаконских аката, других прописа о водама и друге планске документације за управљање водама; наставак израде студија започетих у 2007. години; иновирање Водопривредне основе Републике Србије; студија водопривредног уређења слива реке Мораве; наставак израде катастра водних грађевина и система; наставак израде катастра загађивача; верификација методологије и акционог плана за израду мапа плавних зона (мапа хазарда и ризика од поплава); израда мапа плавних зона на пилот сливу; моделирање квалитета воде Дунава; претходних студија оправданости са генералним пројектима за отпадне воде на непосредном сливу Велике Мораве, Саве и Дрине; наставак израде студије развоја београдског изворишта; студије оправданости изградње регионалних водопривредних система; студија и друга документација о информационим системима (водопривредни информациони систем Србије, хидроинформациони систем реке Дрине и др.), планских докумената регионалних изворишта водоснабдевања Бован, Првонек, Ћелије и др.; завршетак  генералног пројекта уређења ерозионих и бујичних подлога; израда подлога за пројекте система за наводњавање; стручно - техничка контрола пројеката регионалних система водоснабдевања Лопатница; израда пројекта доградње ППВ „Гружа”, израда и иновирање других студија, генералних, идејних и главних пројеката за објекте из области коришћења вода, заштите вода, заштите од вода и др.; документације потребне за израду студија и пројеката финансираних из средстава међународне помоћи; учешће у финансирању образовних пројеката и стручних часописа од значаја за водопривреду, као и стручних саветовања из области коришћења вода, заштите вода, заштите од вода и др. Такође, наставиће се финансирање израде Генералних пројеката водоснабдевања општина као и генералних пројеката прикупљања, транспорта и пречишћавања отпадних вода у општинама у Републици Србији.

Осим наведених студија и пројеката, у 2008. години финансираће се и пројекти који имају за циљ решавање проблема са снабдевањем водом, као и решавање проблема отпадних вода добара од националног значаја (манастири и др.).

Такође, у оквиру припрема инвестиција финансираће се израда погодбене документације.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању израде студија, пројеката  и погодбене документације износи 100%.

За финансирање послова на изради студија, пројеката и погодбене документацоје, као и за реализацију преузетих а неизмирених обавеза по том основу из 2007. године, планирано је 300.000.000 динара.

6. Међународна сарадња

| Послови | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| Међународна сарадња | 100.000.000 |

Међународна сарадња у области водопривреде обухвата две основне категорије: билатералну и мултилатералну сарадњу.

У оквиру билатералне сарадње у 2008. године наставиће се досадашња сарадња са Мађарском и Румунијом, а планира се и успостављање сарадње са Хрватском, Босном и Херцеговином, Македонијом и Црном Гором, као и обнављање сарадње са Бугарском. Из тог разлога израђене су неопходне базне документације (техничке/правне) за припрему, преговоре и склапање нових споразума за реализацију билатералне сарадње са Румунијом, Бугарском, Босном и Херцеговином, Хрватском и Црном Гором, чиме су се стекли услови за започињање преговора и успостављање билатералне сарадње са наведеним државама у 2008. години.

У оквиру билатералне сарадње наставиће се реализација активности према Меморандуму о разумевању закљученом јуна 2006. године између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде и Шведске Агенције за заштиту животне средине о сарадњи у области вода.

Планирана мултилатерална сарадња реализоваће се кроз активности у оквиру UNECE Конвенције о заштити и употреби прекограничних вода и међународних језера, наставак активног учешћа на: спровођењу Конвенције о заштити реке Дунав – обавезе према Међународној комисији за заштиту реке Дунав (ICPDR), изради плана управљања у сливу реке Тисе као подршка одрживог развоја у региону - обавезе проистекле из Меморандума о разумевању земаља у сливу реке Тисе, спровођењу Оквирног споразума за слив реке Саве  – обавезе у оквиру рада у Савској комисији,  реализацији активности у Међународној мрежи организација на сливовима, реализацији регионалних пројеката за прекограничне сливове и пројекту Светске банке – Рехабилитација система за наводњавање и одводњавање WB IDR - пројекта, реализацији других активности међународне сарадње у области вода као и учешће у припреми и реализацији пројеката финансираних од стране међународне заједнице.

У 2008. години неопходно је наставити процес повезивања  мултилатералне и билатералне  сарадње у складу са препорукама Европске директиве у области политике вода EU WFD/ 2000/60/EC и другим директивама Европске уније у области вода.

Средства намењена за међународну сарадњу користиће се реализацију пројеката, рад међудржавних комисија за сарадњу у области водопривреде, за студијско истраживачке радове у области међународне сарадње или за активности које претходно нису поменуте, а за које налог изда  надлежни државни орган.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању послова који произлазе из међународне сарадње  износи 100%.

За финансирање послова који произлазе из међународне сарадње, као и за реализацију преузетих а неизмирених обавеза по том основу из 2007. године, планирано је укупно 100.000.000 динара.